黄山学院(横江校区)徽商大道改造项目

项目编号：HSXYFS-2019-003

招

标

文

件

招   标  人：黄山学院                          （盖章）

招标代理机构：北京华瑞行房地产评估咨询有限公司   （盖章）

二0一九年六月

# 目   录

第一章 招标公告……………………………………………………1

第二章投标人须知…………………………………………………3

第三章评标办法……………………………………………………4

第四章  计价依据及工程造价确定………………………………6

第五章合同主要条款………………………………………………9

第六章招标响应文件格式…………………………………………14

# 招标公告

黄山学院(横江校区)徽商大道改造项目招标公告

北京华瑞行房地产评估咨询有限公司受黄山学院的委托，现对黄山学院(横江校区)徽商大道改造项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：HSXYFS-2019-003

2、项目名称：黄山学院(横江校区)徽商大道改造项目

3、项目单位：黄山学院

4、资金来源：省财政资金

5、项目预算：837776.33元

6、最高限价：753998.7元

7、标段（包别）划分：一个包

二、投标人资格

1、投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力。

2、项目经理资格：须具备市政公用工程贰级及以上级注册建造师资格。

3、本项目不接受联合体投标；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、报名及招标文件发售办法

1、招标文件发售时间：2019年6月13日8时 至2019年6月20日17时

2、招标文件价格：每套人民币200元整，招标文件售后不退

3、报名方式：

凡有意参加投标者，请于2019年6月13日至2019年6月20日17时（北京时间），携带单位介绍信、营业执照等资料到北京华瑞行房地产评估咨询有限公司（黄山市屯溪区徽派美食城1幢15号）报名并购买招标文件。（备注：所有资料报名时须提供复印件加盖单位公章）。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2019年7月4日15时00分

2、开标地点：北京华瑞行房地产评估咨询有限公司（黄山市屯溪区徽派美食城1幢15号）。

五、投标截止时间

同开标时间

六：联系方法

（一）项目单位：黄山学院

地址：安徽省黄山市屯溪区西海路39号

联系人：丁老师

电话： 0559-2546559

（二）招标代理机构：北京华瑞行房地产评估咨询有限公司

地址：安徽省黄山市屯溪区黄山徽派美食城1幢15号

联系人：卫工

电话： 0559-2311596

七、其它事项说明

1、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

八、公告期限

本项目公告期限为5个工作日。

九、投标保证金缴纳账户

户名  /

账号  /

开户银行  /

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 |  | 名 称：黄山学院 地址：安徽省黄山市屯溪区西海路39号 联系人：丁老师 电 话：0559-2546559 |
| 2 | 招标代理机构 |  | 招标代理：北京华瑞行房地产评估咨询有限公司 地址：安徽省黄山市屯溪区黄山徽派美食城1幢15号 联系人：卫工 电话：0559-2311596 |
| 3 | 项目名称 |  | 黄山学院(横江校区)徽商大道改造项目 |
| 4 | 建设地点 |  | 黄山学院 |
| 5 | 招标范围 |  | 设计图纸范围内的内容，详见工程量清单。 |
| 6 | 计划工期 |  | 40日历天 |
| 7 | 质量要求 |  | 合格 |
| 8 | 投标人资质条件、 能力和其他要求 |  | 1资质条件：投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，且注册资本金满足项目招标要求，在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。 2项目经理须是具有市政公用工程贰级及以上资质的注册建造师。 3本项目不接受联合体投标。 4、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人： (1）投标人被人民法院列入失信被执行人的； (2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 9 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 10 | 最高投标限价或其计算方法 |  | 与招标公告同步发布。 |
| 11 | 投标文件份数 |  | 正本一份、副本二份 |
| 12 | 装订要求 |  | 投标文件密封并装订成册 |
| 13 | 投标截止时间和开标时间 |  | 2019年7月4日 15 时00分 |
| 14 | 递交投标文件地点 |  | 北京华瑞行房地产评估咨询有限公司（黄山市屯溪区徽派美食城1幢15号） |
| 15 | 是否退还投标文件 |  | 否 □是 |
| 16 | 推荐的中标候选人数 |  | 1 家。 |
| 17 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：电汇或银行转账 履约担保的金额：中标合同金额的5% |
|  | 需要补充的其他内容： |  |  |
| 18 | 电子招标投标 | √否。 |  |
| 19 | 材料进场前需征得建设单位同意 |  |  |
| 20 | 综合单价包含投标人承担的风险费用、税金及后期费用。 |  |  |

# 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

- 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 投标人名称 | 与营业执照、税务登记证、资质证书一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人签章且加盖单位章 |
|  | 法定代表人身份证明 | 按投标文件格式提供 |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 资质证书 | 具备该项目招标文件要求的资质等级，且注册资本金满足项目招标要求。 |
|  | 投标内容 | 设计图纸范围内的内容（详见工程量清单） |
|  | 工期 | 40日历天 |
|  | 工程质量 | 合格 |
|  | 投标承诺 | 在审计时，变更增加项目（无类似）的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理。 |

### 商务评审表

| 评审项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务详评标准 | 投标报价总价 | 当投标人的投标总价不得高于控制价90%（扣除不可竞争费）。 |
|  | 已标价的工程量清单 | 符合招标文件“工程量清单”给出的范围及数量，不符合按无效标处理 |
|  | 不可竞争费评审 | 规费、税金、材料或专业工程暂估价、项目暂列金额等不可竞争费的评审,是否符合招标文件和相关法规的要求 |

## 定标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的招标响应文件，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，由招标人或其授权的评标委员会随机确定排序。

### 商务标评审

1 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能按要求提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。主要评审详见评标办法前附表。

2投标人有以下情形之一的，否决其投标：

(1) 投标报价高于招标控制价90%的（计算时应扣除预留金等不可调整费用）

(2)环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费、扬尘费清单报价低于当地造价管理部门最新文件规定的。

(3)规费和税金等其他不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。

(4)投标人清单子目综合单价高于招标人公布的控制价中清单子目综合单价92%(清单综合单价暂定价子目除外，主材暂定价子目可调整部分不得超过该子目控制价可调整部分的92%)

(5)当招标响应文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项、工程项目名称（含单位工程名称）、内容或计量单位及工程量与招标人提供的不一致的。

(6)投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

(7)投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂估价的。

(8)投标人提供标书中未录入综合单价分析表，或者综合单价分析表中的主要材料价格与主要材料价格表单价不一致的。

(9)清单子目明显低于市场价格且未按照《黄山市国有投资建设项目施工招标有效最低价评审暂行办法》第十二条规定进行举证和说明的。

(10)经评审被认定为低于成本或者恶意报价的。

(11)投标人如出现有材料的数量或价格为负值，未注明材料的详细名称和负值的原因的；或已注明材料的详细名称和负值的原因，但经评委重点评审后，仍认定为恶意组价的。

(12) 法律、法规规定的其他情形。

3对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费以及规费等进行规范性评审，对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的，经评标委员会做重点评审后，可作为无效投标。

4在工程项目开评标过程中，投标人投标报价与公布的控制价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

# 第四章  计价依据及工程造价确定

## 1. 计价依据

1.1 本工程计价依据主要有：

1、黄山学院(横江校区)徽商大道改造项目的招标文件；

2、招标人提供的黄山市城市建筑勘察设计院设计的黄山学院(横江校区)徽商大道改造项目施工图设计文件；

3、招标文件，答疑文件，现场情况，招标人要求；

4、《建设工程工程量清单计价规范》－2018，《安徽省建设工程工程量清单计价规范》-2018；

5、主要材料价格：执行2019年第4期《黄山工程造价》屯溪区价格（税前价），《黄山工程造价》上没有的按市场价询价折算成税前价；

6、人工工日单价按2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》执行，140元/工日；

7、管理费利润的计取：按各专业工程的相应费率计取；

8、措施费的计取：施工组织措施费全部按标准费率计取；

9、不可竞争费按照规定值计取；

10、税金的计取：按安徽省建设工程造价管理总站文件(造价〔2019〕7号)文的9%计取。

1.2 本工程参考计价依据和补充资料主要有：无

## 2. 工程造价确定

2.1 工程造价计价方式为工程量清单计价方式。

2.2 工程造价计价活动涉及工程量清单编制、招标控制价编制及投标报价等。

## 3. 工程量清单编制

3.1 工程量清单编制的依据有：工程量清单编制的依据有：本招标文件、《建设工程工程量清单计价规范》－2018，《安徽省建设工程工程量清单计价规范》-2018、设计图纸、招标前答疑文件及施工现场条件

3.2 工程量清单编制采用统一格式和表格，具体构成内容见附件“工程量清单”。

3.3 分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制，专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定，其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单项目名称和内容见附件“工程量清单”。

## 4. 招标控制价编制

4.1 招标控制价编制的依据有：

⑴国家、行业和地方政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价定额、计价办法及工程所在地市计价规定。

⑵工程项目设计文件及相关资料。

⑶本招标文件中的工程量清单及有关要求。

⑷本工程项目所涉及的常规施工组织设计和施工方案以及所采用的施工机械。

⑸工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的参照市场价格。

⑹施工期间的风险因素，其中包括：  自行考虑

⑺其他相关材料。

4.2 分部分项工程量清单费按本招标文件的分部分项工程量清单项目的特征描述及有关要求，结合第4.1条编制依据确定。

人工和施工机械台班单价按省级工程造价管理机构公布的单价计算。

材料单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构发布的当期市场信息价和招标文件规定的暂定价，以及市场调查价格计算。本招标文件中列有材料暂估价的，按暂估价计入综合单价。

人工、材料和施工机械台班消耗量均按国家和省的定额消耗量计算。

管理费、利润为可竞争性费用，其费率按国家和省、市的定额规定标准计取。

风险按本招标文件第4.1条约定计算。

4.3 措施项目清单费按本招标文件中的措施项目清单，结合第4.1条编制依据的要求编制。对于施工机械设备的选型根据工程特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定。竞争性的措施费用依据专家论证后的方案进行合理确定。

4.4 不可竞争费、税金按本招标文件中的不可竞争费、税金项目清单，结合第4.1条编制依据的要求编制。这部分费用为不可竞争性费用，严格按国家、省、市的有关规定计算。

4.5 其他项目清单费按本招标文件列出的内容确定。具体内容见附件“工程量清单”。

## 5. 投标报价编制

5.1 投标报价编制的依据有：

⑴国家、行业和地方政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价办法及工程所在地市计价规定。

⑵企业定额，或参考国家、省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。

⑶工程项目设计文件及相关资料。

⑷本招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要。

⑸施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计。

⑹与建设项目有关的标准、规范、技术资料。

⑺市场价格信息，或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息。

⑻施工期间的风险因素    /            。

⑼其他相关资料。

5.2分部分项工程量清单费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价中已考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用、税金及后期费用。

5.3 其他项目清单费应按照招标文件规定报价。

5.4 不可竞争费、税金为不可竞争性费用，严格按照国家或省、行业建设主管部门的规定计算。

5.5专家评委费不列入投标报价，由中标单位自行承担。

5.6其他要求：[   /         ]

## 第五章 合同主要条款

专用合同主要条款

1. 词语定义及合同文件

1.1 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：执行通用条款第2条。

1.2 语言文字和适用法律、标准及规范

1.2.1 本合同除使用汉语外，还使用  / 语言文字。

1.2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》……

2. 双方一般权利和义务

2.1 发包人工作

2.1.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前5日内由发包人完成。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电、电讯线路由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前5 日内由发包人完成。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前 /日内由发包人提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

由承包人配合发包人在开工前5 日内完成。

（6）双方约定发包人应做的其他工作：另行约定

2.1.2 发包人委托承包人办理的工作：另行约定

2.2 承包人工作

2.2.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责并承担相关费用。

（2）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前所发生的保护工作由承包人负责并承担相关费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位所发生的相关费用由发包人承担。

（3）施工场地清洁卫生的要求： 符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。

（4）双方约定承包人应做的其他工作：施工过程中，应积极配合业主对项目的管理工作，确保安全生产、文明施工。

3. 施工组织设计和工期

3.1 施工组织设计和进度计划

3.1.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前七日内承包人向发包人提供施工组织设计和总进度计划。

工程师确认的时间：收到后 / 日内工程师进行确认和提出修改意见。

3.1.2 群体工程中有关进度计划的要求：承包人合同段范围内的工程进度计划安排应服从和满足发包人对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据总体进度计划的需要进行调整。

3.2 工期

3.2.1 每提前竣工一天，发包人支付承包人合同价款的万分之/  的奖金；奖金最高限额为合同价款的/  %。

3.2.2 每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的千分之十的违约金；工程延期五日以上的，每日按合同价款万分之十五 向发包人支付违约金；违约金最高限额为合同价款的15 %；延期竣工十日以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。

4. 合同价款与支付

4.1 合同价款及调整

4.1.1 本合同价款采用（2）方式确定。

（1）采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整及不可抗力以外的其他风险。

风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价款调整方法：变更价款和签证价款等风险以外费用另加。

（2）采用固定单价合同，风险范围以内的综合单价不再调整，风险范围以外的综合单价及合同价款调整方法：

①各投标单位需自行勘察现场，了解现场实际情况，充分考虑各工程子目的工程量。对于招标工程量清单中的各子目工程量误差在±10%（含±10%）以内，施工中招标人不予增加及签证工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内，最终竣工结算时不得调整；清单中的各子目工程量误差超过±10%的仅调整超过部分。

②投标人应自行勘察现场并结合各工程施工项目的特点、施工工艺及业主等方面的要求，施工过程中不因发包人提供的各项目工程量清单缺项、漏项、特征描述不详尽、控制价单价偏低等情况进行变更造价，以上情况均视为对业主的优惠，后期一律不得签证且中标后总价均不得调整。

③由于工程设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方式：合同中有相同或类似工程项目且单价正常的，可以参照合同中类似项目的单价调整；合同中有类似或相同的工程项目但报价不平衡的，按就低不就高的原则调整，调整办法：选控制价单价*90%与报价相比低者作为结算价；合同中无类似工程项目单价的，在审计时，变更增加项目（无类似）的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮。

④对于本工程的全部清单项目，均应执行原有的综合单价。

⑤投标人的投标报价中综合单价缺项、漏项、报零均被视为对业主的优惠，中标后不作调整。

⑥措施项目清单的报价，应与技术标内容相符。对缺项、漏项、报零的措施项目费用，中标后均不作调整（因设计变更的情况除外）。

⑦中标后，不论实际情况如何，本次招标范围内材料价格均不予调整，请投标人结合自身实力注意控制风险。

规费、税金属于不可竞争费用，应按安徽省现行的综合单价及其计价办法的规定执行。

（3）采用可调价格合同：可调价格包括可调综合单价和措施费等，合同价款调整方法：

/          。

（4）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      /                  。

4.1.2 双方约定合同价款的其他调整因素：         /                。

4.2 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：     /      ；

扣回工程款的时间、比例：                /          。

4.3 工程款（进度款）支付

1、审计价的3%作为质保金先行交至学校指定账户，一年质保期满后付清。

2、竣工验收后支付至合同价的70%，待决算审计后支付至合同价的100%

5. 违约

5.1 违约

5.1.1双方约定的发包人其他违约责任：    合同中另行约定        。

5.1.2双方约定的承包人其他违约责任：/。

6. 项目经理的要求

6.1 项目经理与投标项目经理要一致，并且为本工程专职项目经理，必须参加各种例会。承包人如果更换项目经理、技术负责人必须征得发包人同意，方可更换；项目经理、技术负责人必须保证每周不少于5天常驻现场组织施工,每天在岗时间不少于8小时，项目部主要成员必须保证每周不少于6天常驻现场,每天在岗时间不少于 8 小时，项目经理、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。如项目经理和技术负责人不到位，每人每天按人民币叁佰元（￥ 300 ）在当月进度款中扣罚，同时追究违约人的违约责任，发包人有权作出任何决定，甚至有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。特殊情况下，项目经理、项目技术负责人任何一人离开现场应征得甲方代表同意。上述违约不包括发包人和监理工程师认为上述人员不适合本项目的情况。

6.2 承包人的项目经理离开现场的，须经工程师同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权 力；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理的行为。

6.3 承包人更换项目经理的，应至少提前十五天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意；该行为视为违约的，承包人须支付发包人壹 万元违约金。更换后的项目经理资历、水平不得降低。

7. 分包与配合

7.1 承包人进行工程分包的，应遵守通用条款第38条的规定，发包人视其为承包人自行施工的工程；工程师对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。

7.2 发包人分包的专业工程范围如下：

（1）        无               。

（2）        无               。

7.3 发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程分包施工合同。

7.4 发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的 / %作为总承包服务配合费用，该费用仅计取税金，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：

（1）承包人承担总包责任所发生的费用。

（2）“分包工程”施工完毕总体工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量由分包人承担）。

（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。

（4）分包人使用工程的施工道路等。

（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。

（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。

（7）分包人的工程资料收集整理和移交，工程质量的检验和验收。

（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因承包人原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。

7.5 配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：

（1）         无             。

（2）         无             。

7.6 对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同分包工程；发包人给予承包人/万元作为承包人承担配合工作的配合费用，该费用仅计取税金。

8. 结算 （业主可另行规定，但不得违背国家有关规定）

8.1工程价款的结算依据《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等有关规定执行。

8.2 承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因自身原因漏项或考虑不周提出索赔。

8.3 工程结算方式：合同价加（减）经工程师签字确认的设计变更及经济签证加（减）合同范围内政策性调整。

8.4 发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的/%计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的/ %计取保管费；此费用仅计取税金。

9 其他：另行约定。

# 第六章  招标文件格式

（项目名称）

招 标 响 应 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签章）

年        月        日

## 目    录

一、投标函、投标函附录及投标承诺书

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查的其它资料

五、已标价工程量清单

## 一、投标函、投标函附录及投标承诺书

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以商务标中的报价作为投标报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | …… | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | …… | 天数： 日历天 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

### （三）投标承诺书

（业主单位）：

（代理机构）：

我公司自愿参加                             项目的投标，秉承招投标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺：

1、参加本项目投标的项目经理                           。

2、企业近壹年无重大工程质量问题、重大安全责任事故及因拖欠农民工工资被行业主管部门通报或处罚。

3、若我公司中标自愿接受招标人中标约谈等其他事宜。

4、在审计时，变更增加项目（无类似）的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理。

5、通过标前审计的招标项目，图纸范围内的工程量不作调整。

6、我公司承诺施工期间自行处理可能出现的干扰，保证顺利施工，不耽误工期。

7、我公司承诺考虑工程的地理位置，承诺文明施工，确保施工安全。

8、我公司承诺：中标后投标人必须承诺按月全额支付农民工工资，决不拖欠、克扣农民工工资。

我公司对以上承诺的真实性负责，若有虚假，愿接受招标文件中约定的投标保证金不予退还、若中标取消中标资格 ，并接受招标人给予我公司不良记录和上网曝光等处理。

特此承诺

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签章）：

年       月       日

投标人还需承诺：

1、投标人必须承诺：如若中标，在中标公告公示期结束后须立即与招标单位项目负责人联系，不得以任何理由拖延推迟与招标人签订合同。中标通知书发出十日内后，中标单位无正当理由不与招标人签订采购合同的，将计入黄山学院投标单位黑名单且不得参与此后黄山学院项目的投标。无论何种原因，施工期间均不得影响正常工作秩序，并自行处理可能出现的干扰，且不得因此而收取费用，保证顺利施工，不耽误工期。

2、合同签订后立即生效，本投标文件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

3投标时须按提供的参考品牌进行投标报价，并严格按照投标品牌进行施工。

4投标人必须承诺无论何种原因，施工期间均不得影响正常工作秩序，并自行处理可能出现的干扰，且不得因此而收取费用，保证顺利施工，不耽误工期。必须考虑工程的地理位置，承诺文明施工，确保施工安全，严格保护周边环境。因施工管理不善而造成的一切事故，投标人承担全部责任。

材料真实性承诺，承诺对此次投标提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若存在弄虚作假，中标无效，愿被作不良行为记录、行政处罚，上网曝光等处理。

承诺书

黄山学院：

我方自愿参加黄山学院采购项目的招投标活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我方愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我方中标，按规定要求签订合同，保证施工质量符合合同要求，承诺不转包，并在合同规定的时间内完成交货、施工，并认真履行合同约定的售后服务义务。

四、如果我方中标，承诺做好施工现场的文明施工工作，施工现场按业主要求进行施工并自行处理与各相关部门的协调工作，自行解决施工用水、用电、进出场交通、周边关系协调等问题，，承诺不拖欠农民工工资。

五、我方在参与本项目投标的前三年内（前三年是指以本项目投标截止日为准往前推三年的时间段，例如2019年4月16日为投标截止日，则前三年即为2016年4月16日至2019年4月16日）未受到省级及以上政府采购监督管理部门作出的禁止参加政府采购活动方面的行政处罚。

如违反上述承诺，愿意接受取消我方投标、中标或正在实施项目的资格，接受没收投标保证金、履约保证金、拒绝我方在一定时期内进入黄山学院进行投标活动以及记入黑名单等处理，由此引起的一切责任和经济损失均由我方承担。

投标人名称（公章）：

日期：       年    月   日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）招标响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年       月       日

## 四、资格审查的其它资料（详见资格审查评审标准）

## 五、已标价的工程量清单

包括下列内容：

(1) 投标报价说明

(2) 工程项目总价表

(3) 单项工程造价汇总表

(4) 单位工程造价汇总表

(5) 分部分项工程量清单计价表

(6) 措施项目清单计价表

(7) 其他项目清单计价表

(8) 零星工作项目计价表

(9) 规费和税金清单计价表

(10)分部分项工程量清单分析表

(11) 措施项目费分析表

(12) 主要材料清单报价表（须注明主要材料的品牌、型号、价格）

(13) 投标报价需要的其它资料