黄山学院旅游管理实训室装修工程

招

标

文

件

招   标  人： 黄山学院                （盖章）

招标代理机构：浙江兴业建设项目管理有限公司 （盖章）

二0一八年六月

# 目   录

第一章 招标公告   …………………………………………………1

第二章 投标人须知…………………………………………………3

第三章 评标办法……………………………………………………15

第四章 计价依据及工程造价确定…………………………………20

第五章 合同主要条款………………………………………………23

第六章 投标文件格式………………………………………………28

# 招标公告

黄山学院旅游管理实训室装修工程招标公告

## 1.招标条件

本招标项目黄山学院旅游管理实训室装修工程已由相关部门批准建设，项目业主为黄山学院，建设资金来自国有资金，项目出资比例为 100% ，招标人为黄山学院。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1项目地点：黄山学院内。 
2.2建设规模：约为99万元。
2.3计划工期：60日历天。 
2.4招标范围：设计方案范围内的所有内容，详见工程量清单。

## 3.投标人资格要求

1、投标人资格要求：本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力。

2、项目经理要求：须是具备建筑工程专业二级及以上注册建造师并持有有效的安全生产考核B证。

3、本次招标不接受联合体投标。

4、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选投标人，不得确定为成交投标人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

## 4.采取的评标办法

综合评估法。

## 5.招标文件的获取

5.1 请于2018年6月14日至6月25日上午08时至下午17时（北京时间，下同），在浙江兴业建设项目管理有限公司（黄山市屯溪区利港尚公馆2号楼11层1107室）处购买招标文件，缴纳招标文件工本费200元/套（售后不退），

5.2 投标人自领取招标文件及其相关资料后48小时内以书面形式确认是否参与此次项目投标，传真至0559-2324200（逾期不确认将视为不参与此项目投标）。

## 6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为2018年7月4日09时00分，地点为浙江兴业建设项目管理有限公司（黄山市屯溪区利港尚公馆2号楼11层1107室）会议室。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 7.联系方式

招标人：黄山学院

联系人：王老师

电  话：0559-2546607

招标代理：浙江兴业建设项目管理有限公司

地   址：黄山市屯溪区利港尚公馆2号楼11层1107室

联 系人：叶楠

电   话：0559-2324200

2018年6月14日

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 |  | 招标人：黄山学院 联系人：王老师 电 话：0559-2546607 |
| 2 | 招标代理机构 |  | 招标代理：浙江兴业建设项目管理有限公司 地址：黄山市屯溪区利港尚公馆2号楼11层1107室 联 系人：叶楠 电 话：0559-2324200 |
| 3 | 项目名称 |  | 黄山学院旅游管理实训室装修工程 |
| 4 | 建设地点 |  | 黄山学院内 |
| 5 | 招标范围 |  | 设计图纸范围内的所有内容，详见工程量清单 |
| 6 | 计划工期 |  | 60日历天 |
| 7 | 质量要求 |  | 一次性验收合格 |
| 8 | 投标人资质条件、 能力和其他要求 |  | 1、投标人资格要求：本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力。 2、项目经理要求：须是具备建筑工程专业二级及以上注册建造师并持有有效的安全生产考核B证。 3、本次招标不接受联合体投标。 |
| 9 | 投标保证金 |  | R要求递交，投标保证金的缴纳形式：现金。金额：壹万元，在2018年7月4日9:00投标截止时间前以现金形式与投标文件一并交至招标代理处，须密封完好封口处盖公章并注明工程名称及金额，开标结束后未中标单位投标保证金现场退回，中标单位投标保证金当场移交业主单位由业主单位负责签收。 |
| 10 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 11 | 最高投标限价或其计算方法 |  | 与招标文件同步发布。 |
| 12 | 投标文件份数 |  | 正本一份、副本二份 |
| 13 | 装订要求 |  | 详见4.1条款：投标文件的密封、标记和装订 |
| 14 | 投标截止时间和开标时间 |  | 2018年 7 月4 日9时00分 |
| 15 | 递交投标文件地点 |  | 浙江兴业建设项目管理有限公司会议室（黄山市屯溪区利港尚公馆2号楼11层1107室） |
| 16 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 17 | 是否采用暗标 |  | 否 |
| 18 | 推荐的中标候选人数 |  | 2 家。 |
| 19 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：电汇或银行转账 履约担保的金额：中标合同金额的5% |
|  | 需要补充的其他内容： |  |  |
| 20 | 电子招标投标 | √否。 但投标人须提供：一份word或excel版商务标电子光盘投标文件存放于商务标正本内。 |  |

## 1.总则

### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：黄山学院。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：浙江兴业建设项目管理有限公司。

1.1.4 本招标项目名称：黄山学院旅游管理实训室装修工程。

1.1.5 本招标项目建设地点：黄山学院内。

### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：国有资金、100%。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：已落实。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：设计图纸范围内的所有内容，详见工程量清单。

1.3.2 本招标项目的计划工期：60日历天。

1.3.3 本招标项目的质量要求：一次性验收合格。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：详见投标人须知前附表8。

（2）项目经理资格：详见投标人须知前附表8。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）一年内存在有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题且被有关部门处理并通报的。

(13)涉及正在诉讼的案件。（涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响的除外）

(14)被市级及以上建设行政主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内。

(15)为投资参股本项目的法人单位。

违反上述规定的，相关单位投标均无效。

说明：1.4.2中（9）、（10）、（11）点是指项目投标截止时仍在处罚期限内的。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）计价依据及工程造价确定

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式

（7）工程量清单；

（8）招标控制价

（9）图纸.

2.1.2 根据本章第1.10.1款、第2.2款、第2.3款和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发布给各投标人，但不指明澄清问题和的来源，所有购买招标文件的潜在投标人均有义务自行查看该澄清内容。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以对发布的招标文件进行必要的修改，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件的修改将以书面的形式发送给各投标人，所有购买招标文件的潜在投标人均有义务自行查看招标文件修改或补充内容。

2.3.3当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

### 2.4 招标文件的异议

2.4.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

2.4.2 招标人对异议的答复将以书面形式发布给各投标人，所有购买招标文件的潜在投标人均有义务自行查看该答复内容。

2.5 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

## 3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由标函标（资格审查资料、投标承诺、项目管理机构、业绩资料等）、商务标和技术标三部分组成。

3.1.2 标函标主要包括下列内容（不含商务报价）：

3.1.2.1法定代表人身份证明、授权人身份证明、法定代表人授权书、企业资质证书、投标保证金、营业执照、税务登记证、安全许可证、注册建造师证及安全考核B证、项目经理任命文件、企业信誉及有关荣誉证明等复印件。

以上资料原件应按评审顺序摆放并编制目录清单装入档案袋（盒）内，档案袋（盒）外面应注明投标单位名称、贴上原件目录清单，且必须在开标时现场一次性递交给招标人或招标代理，逾期不予受理和补充，否则，投标无效。

3.1.2.2投标文件签署授权委托书

3.1.2.3投标承诺

3.1.3商务标主要包括下列内容：（须有造价员或造价师盖章）

3.1.3.1商务标其他内容

※(1) 表2-01工程量清单报价表

※ (2)表2-02编制说明

※(3) 表2-03 投标总价

※(4) 表2-04工程项目投标总价表

※(5) 表2-05单项工程造价汇总表

※(6) 表2-06单位工程造价汇总表

※(7) 表2-07分部分项工程量清单计价表

※(8) 表2-07-01分部分项工程量清单综合单价分析表

※(9) 表2-08措施项目清单计价表（一）

※(10) 表2-09措施项目清单计价表（二）

※(11) 表2-09-01措施项目费分析表

※(12) 表2-10其他项目清单计价表

※(13) 表2-11零星工作项目表

※(14) 表2-12规费与税金清单计价表

※(15) 表2-13需评审材料价格表

3.1.3.2投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务资料）。

3.1.4技术标为施工组织设计。

3.1.5构成投标文件的其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按本项目“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4不可调整费用

3.2.4.1暂估金额（暂估价）和暂列金额等不予更改的费用统称为不可调整费用，投标人应按招标人要求编制，不得调整。

3.2.4.2暂估金额（暂估价）：指招标人在总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到规定规模标准的，应当依法进行招标。

暂估金额（暂估价）投标人应按招标人要求单独编制。若为暂估材料单价的，其分部分项综合单价组价时不得含该材料价格，该部分材料价格应按招标人要求单独编制。

3.2.4.3暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。应按招标人要求单独编制。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3中标候选人以外的投标人投标保证金将在中标公示后5日内予以退还，但最迟也将在投标人须知前附表第3.3.1款投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后5日内予以退还。

3.4.4 中标人的投标保证金转为合同履约保证金，不足部分由中标单位向招标人缴纳，中标单位按投标承诺履约完成后予以退还。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件或放弃中标人候选资格的

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3）存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法行为被查实的。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2技术标应按规范编制，可根据评审需要设置一级、二级标题，与评审材料对应一致。

3.6.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4.投标

### 4.1 投标文件的密封、标记和装订

4.1.1投标文件的装订要求： “商务标” 、“标函标”、“技术标”按招标文件分别密封装订成册；并在密封袋上清楚地标明“商务标” 、“标函标”、“技术标” 。投标文件的正本与副本应分开包装密封，共计6个封袋，并在封口处加盖投标人单位公章和法定代表人印鉴。投标文件商务标电子版随“商务标”投标文件的正本一起封装。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章要求加写标记的投标文件，按无效标处理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应按投标须知前附表中第4.2.1款规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：浙江兴业建设项目管理有限公司会议室。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，应及时登记并由投标人签字确认。

4.2.5 有下列情形之一的，招标人不予受理：

4.2.5.1 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。

4.2.5.2未按本章第4.1.1款要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5.3投标单位投标书的委托代理人未携带授权委托书及身份证件原件到场的。

4.2.5.4商务标委托造价咨询机构编制的，未提供有效委托协议的。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3款的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

### 5.2 开评标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（4）宣布投标文件的密封情况，投标单位将所需原件递交至代理人员处；

（5）进行资格评审、标函技术标评审阶段；

（6）复会，宣布资格评审、标函技术标评审情况；

（7）宣读商务报价并签字确认，宣布本项目控制价；

（8）进入商务标评标阶段；

（9）复会，公布评审结果。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当由法定代表人或委托代理人以书面形式在开标现场提交，招标人当场作出答复，并制作记录。未在开标现场提出的，招标人将不予受理。

## 6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7.合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会提出的中标候选人按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人依据评标委员会推荐有排序的中标候选人名单进行公示，公示时间不少于3日。

公示期结束后无异议，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可重新组织招标。

### 7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书30日内，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1投标人授权委托代理人应持授权委托书到场，否则，授权无效。参加开标会的人员应持相关证件原件到场（委托代理人应持授权委托书及身份证原件到场），否则，投标无效。

8.2.2投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五章相关规定。

### 9.需要补充的其他内容

## 详见投标人须知前附表

第三章   评标办法（综合评估法）

资格、标函技术标评审表

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（支持三证合一） |
|  |  | 税务登记证 | 具备有效的税务登记证 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质证书 | 投标人资格要求：本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力。 |
|  |  | 项目经理 | 项目经理要求：须是具备建筑工程专业二级及以上注册建造师并持有有效的安全生产考核B证。 |
| 2 | 标函评分标准 （10分） | 工程承诺（3分） | 根据投标人的工期、质量、安全文明、施工配合、外部关系协调、资金担保、工程竣工后续服务的承诺、不拖欠农民工工资、不转包、不违规分包、项目经理到场天数等情况进行评定，承诺全者得3分，其它每缺一项扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 项目机构(3分) | 投标人近三年内承建过单项合同70万元及以上的类似装修工程项目业绩每个得1分 （以合同和竣工验收报告为准，标书内须提供复印件并加盖单位公章） |
|  |  | 投标人业绩（4分） | 投标人拟派本项目的项目经理近三年内承建过单项合同70万元及以上的类似装修工程项目业绩每个得2分 （以合同和竣工验收报告为准，标书内须提供复印件并加盖单位公章） |
| 3 | 技术标 评分标准 （10分） | 工程概况 | 0-1分 |
|  |  | 拟投入的主要物资计划 | 0-1分 |
|  |  | 拟投入的主要施工机械、设备计划 | 0-1分 |
|  |  | 劳动力安排计划 | 0-1分 |
|  |  | 确保工程质量的技术组织措施 | 0-1分 |
|  |  | 确保文明施工的技术组织措施 | 0-1分 |
|  |  | 主要施工方法 | 0-1分 |
|  |  | 确保安全生产的技术组织措施 | 0-1分 |
|  |  | 确保工期的技术组织措施 | 0-1分 |
|  |  | 工程施工的重点和难点及保证措施 | 0-1分 |
| 备注：1、近三年追溯至2015年1月1日；2、以上资格评审、标函评审（除资质证书外）须现场提供原件，资质证书扫描件加盖公章装订在标书内。 |  |  |  |

| 评审项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务详评标准 （80分） | 投标报价总价 | 当投标人的投标总价不得高于控制价的90%（扣除不可竞争费），否则按无效标处理 |
|  | 已标价的工程量清单 | 符合招标文件“工程量清单”给出的范围及数量，不符合按无效标处理 |
|  | 人工费评审 | 投标人报价中总人工费低于控制价总人工费的85%的，按低于成本价处理为无效标。 |
|  | 主要项目清单综合单价 | 1、各投标人的清单子目综合单价一般不得高于招标单位公布的控制价中各清单子目综合单价。如投标人清单子目综合单价高于招标单位公布的控制价中清单子目综合单价且偏离市场行情的，按恶意报价处理为无效标。 2、各投标人的清单子目综合单价不得低于控制价中的清单综合单价的80%，否则按低于成本价处理为无效标。 |
|  | 措施费用评审 | 投标人的措施费用报价必须与其技术标投标文件所采用的施工方案相符，投标人的措施费用低于控制价中措施费的70%的，按低于成本价处理为无效标。 |
|  | 不可竞争费评审 | 规费、税金、材料或专业工程暂估价、项目暂列金额等不可竞争费的评审,是否符合招标文件和相关法规的要求，不符合为无效标 |
|  | 评标基准价 | 通过以上评审的有效最低价为评标基准价。 |
|  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价 |
|  | 工程量清单总报价 （80分） | 根据上述投标报价的偏差率计算公式进行计算，每相差+0.1%扣0.03分。（保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入） |

商务标评审表

## 1. 定标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会随机确定排序。

## 2. 评审标准

详见评标办法

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章资格审查标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2款、第1.4.3款规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标文件中的工程量清单报价书封面相应位置未加盖工程造价专业人员执业（或从业）专用章；

（5）投标函中投标报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件或其他实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的；

（6）实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（8）技术标内含有商务标投标报价内容者；

（9）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3）分部分项清单计价表中综合单价与分部分项清单价格分析表相对应综合单价不一致时，以分部分项清单价格分析表中标出的综合单价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，其价格不利于其他投标人排序的，否决其投标。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

### 3.2 详细评审

3.2.1 只有通过初步评审的才能进入详细评审阶段。

3.2.2 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章技术标规定的评审因素和分值对施工组织设计进行评审，合格性评审项必须获得评标委员会评审通过，否则按无效标处理。赋分值评审项的，由评委独立评审打分，所有评委的评分除去最高分和最低分的平均值，即为该投标人施工组织设计得分A；

评标委员会主要从以下几个方面对投标人的技术标（施工组织设计）进行评审：

①主要施工方法。

②拟投入的主要物资计划。

③拟投入的主要施工机械、设备计划。

④劳动力安排计划。

⑤确保工程质量、安全生产、工期的技术组织措施。

⑥工程施工的重点和难点及保证措施。

⑦施工组织设计的针对性、完整性。

评审施工组织设计时，应结合本工程特点及招标文件的要求对投标单位编制的施工组织设计逐项评定，查看是否科学、合理、可行；主要施工机械、劳动力是否满足施工要求；质量要求、安全生产、文明施工、工期技术组织是否完善，工程网络计划是否与现场相符。

（2）按本章标函标规定的评审因素和分值对标函计算出得分B；

项目管理机构

项目经理（或注册建造师）、项目技术负责人及项目管理机构人员构成情况是否符合工程要求。

业绩、获奖情况等情况。

（3）按本章商务标评审规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

投标报价评审：

①投标报价总价的评审：当投标人的投标总价低于评标基准价时，其总价是否合理。（评标基准价是由招标人根据招标控制价或投标报价在招标文件中约定的用于评标使用的工程造价）

②综合单价评审：综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理或低于成本。

③主要材料消耗量和价格评审：是否满足招标对主要材料的规格、型号等的特殊要求，材料消耗量是否能够满足工程实体要求，确定材料价格是否合理或低于成本。

④措施项目评审：措施费用报价必须与其技术标投标文件所采用的施工方案是否相符或低于成本。

⑤规费、税金、材料或专业工程暂估价、项目暂列金额等不可竞争费的评审,是否符合招标文件的要求。

（4）按本章规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.2.6投标人有以下情形之一的，详细评审后否决其投标：

(1) 投标报价高于招标控制价90%的（计算时应扣除预留金等不可调整费用）。

(2)环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费、扬尘费清单报价低于当地造价管理部门最新文件规定的。

(3)规费和税金等其他不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。

(4)当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量不一致，以致影响排序的。

（5）需评审主要材料表与招标人提供的格式和顺序不一致的。

(6)投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

(7)投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂估价的。

（8）经评审被认定为无效的。

(9)法律、法规规定的其他情形。

3.2.7在工程项目开评标过程中，投标人投标报价与公布的控制价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  计价依据及工程造价确定

## 1. 计价依据

1.1 本工程计价依据主要有：

●　工程执行2005年《安徽省建设工程工程量清单计价规范》、《安徽省建筑工程消耗量定额》及《安徽省建设工程清单计价费用定额》；

●　主要材料价取2018年第5期《黄山工程造价与定额》的屯溪单价及市场均价；《黄山市工程造价与定额》上没有的投标人应根据市场价自行报价。

●　人工费执行造计〔2013-12〕16号文件按68元/工日计取。

●  管理费和利润按清单计价规范费用定额中装饰工程按住宅二类中值计取，安装工程按三类中限计取。

●  措施费取费按清单计价规范费用定额规定中间值计取，施工组织措施费全部按标准费率中限计取，施工技术措施费按各单体工程按实计取。

●  规费及税金的计取：社会保障费按低限计取，住房公积金和危险作业以外保险按高限计取，工程定额测定费不计取，税金按造计〔2018〕11号文10%计取。

●  其他参照工程量清单控制价编制说明。

1.2 本工程参考计价依据和补充资料主要有：具体详见工程量清单，控制价及图纸。

## 2. 工程造价确定

2.1 工程造价计价方式为工程量清单计价方式。

2.2 工程造价计价活动涉及工程量清单编制、招标控制价编制及投标报价等。

## 3. 工程量清单编制

3.1 工程量清单编制的依据有：工程量清单编制的依据有：本招标文件、2005年【安徽省建设工程工程量清单计价规范】【关于建设工程施工扬尘污染防治费计取得通知】、设计图纸、招标前答疑文件及施工现场条件

3.2 工程量清单编制采用统一格式和表格，具体构成内容见附件“工程量清单”。

3.3 分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制，专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定，其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单项目名称和内容见附件“工程量清单”。

## 4. 招标控制价编制

4.1 招标控制价编制的依据有：

⑴国家、行业和地方政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价定额、计价办法及工程所在地市计价规定。

⑵工程项目设计文件及相关资料。

⑶本招标文件中的工程量清单及有关要求。

⑷本工程项目所涉及的常规施工组织设计和施工方案以及所采用的施工机械。

⑸工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的参照市场价格。

⑹施工期间的风险因素，其中包括： 自行考虑

⑺其他相关材料。

4.2 分部分项工程量清单费按本招标文件的分部分项工程量清单项目的特征描述及有关要求，结合第4.1条编制依据确定。

人工和施工机械台班单价按省级工程造价管理机构公布的单价计算。

材料单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构发布的当期市场信息价和本招标文件规定的暂定价，以及市场调查价格计算。本招标文件中列有材料暂估价的，按暂估价计入综合单价。

人工、材料和施工机械台班消耗量均按国家和省的定额消耗量计算。

管理费、利润为可竞争性费用，其费率按国家和省、市的定额规定标准计取。

风险按本招标文件第4.1条约定计算。

黄山市为劳保未统筹地区，社会保障费用列入报价。

4.3 措施项目清单费按本招标文件中的措施项目清单，结合第4.1条编制依据的要求编制。对于施工机械设备的选型根据工程特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定。竞争性的措施费用依据专家论证后的方案进行合理确定。

4.4 规费、税金按本招标文件中的规费、税金项目清单，结合第4.1条编制依据的要求编制。这部分费用为不可竞争性费用，严格按国家、省、市的有关规定计算。

4.5 其他项目清单费按本招标文件列出的内容确定。具体内容见附件“工程量清单”。

## 5. 投标报价编制

5.1 投标报价编制的依据有：

⑴国家、行业和地方政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价办法及工程所在地市计价规定。

⑵企业定额，或参考国家、省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。

⑶工程项目设计文件及相关资料。

⑷本招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要。

⑸施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计。

⑹与建设项目有关的标准、规范、技术资料。

⑺市场价格信息，或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息。

⑻施工期间的风险因素投标人应充分考虑二次搬运、远程运输的费用及学院管理规定等问题。

⑼其他相关资料。

5.2分部分项工程量清单费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价中已考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用、税金及后期费用。

5.3 其他项目清单费应按照招标文件规定报价。

5.4 规费、税金为不可竞争性费用，严格按照国家或省、行业建设主管部门的规定计算。

5.5专家评委、公证费据实列入投标报价为不可竞争费，不计税费。

5.6其他要求：[   /         ]

第五章 合同主要条款

专用合同主要条款

1. 词语定义及合同文件

1.1 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：执行通用条款第2条。

1.2 语言文字和适用法律、标准及规范

1.2.1 本合同除使用汉语外，还使用  / 语言文字。

1.2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》……

2. 双方一般权利和义务

2.1 发包人工作

2.1.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前七日内由发包人完成。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电、电讯线路由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前七 日内由发包人完成。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前 /日内由发包人提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

由承包人配合发包人在开工前七 日内完成。

（6）双方约定发包人应做的其他工作：另行约定。

2.1.2 发包人委托承包人办理的工作：另行约定

2.2 承包人工作

2.2.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责并承担相关费用。

（2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为监理单位免费提供足够的办公用房。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前所发生的保护工作由承包人负责并承担相关费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位所发生的相关费用由发包人承担。

（4）施工场地清洁卫生的要求： 符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。

（5）双方约定承包人应做的其他工作：施工过程中，应积极配合业主对项目的管理工作，确保安全生产、文明施工。

3. 施工组织设计和工期

3.1 施工组织设计和进度计划

3.1.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前七日内承包人向发包人提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）。

工程师确认的时间：收到后 3 日内工程师进行确认和提出修改意见。

3.1.2 群体工程中有关进度计划的要求：承包人合同段范围内的工程进度计划安排应服从和满足发包人对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据总体进度计划的需要进行调整。

3.2 工期

3.2.1 每提前竣工一天，发包人支付承包人合同价款的万分之/  的奖金；奖金最高限额为合同价款的/  %。

3.2.2 每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的万分之十的违约金；工程延期二十日以上的，每日按合同价款万分之二十 向发包人支付违约金；违约金最高限额为合同价款的10 %；延期竣工叁十日以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。

4. 合同价款与支付

4.1 合同价款及调整

4.1.1 本合同价款采用（2）方式确定。

（1）采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整及不可抗力以外的其他风险。

风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价款调整方法：变更价款和签证价款等风险以外费用另加。

（2）采用固定单价合同，风险范围以内的综合单价不再调整，风险范围以外的综合单价及合同价款调整方法：

①工程量清单项目数量按实进行决算。

②由于工程量清单漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方式：合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似项目的单价调整；合同中无类似工程项目单价的依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮。

③对于本工程的全部清单项目，无论工程量增减如何，均应执行原有的综合单价。

④投标人的投标报价中综合单价缺项、漏项、报零均被视为对业主的优惠，中标后不作调整。

⑤措施项目清单的报价，应与技术标内容相符。对缺项、漏项、报零的措施项目费用，中标后均不作调整（因设计变更的情况除外）。

⑥中标后，不论实际情况如何，本次招标范围（以设计方案及现场情况为准）内材料价格均不予调整，请投标人结合自身实力注意控制风险。

⑦规费、税金属于不可竞争费用，应按安徽省现行的综合单价及其计价办法的规定执行。

（3）采用可调价格合同：可调价格包括可调综合单价和措施费等，合同价款调整方法：

/                。

（4）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      /                 。

4.1.2 双方约定合同价款的其他调整因素：         /                。

4.2 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：     /      ；

扣回工程款的时间、比例：                /          。

4.3 工程款（进度款）支付

工程质保金按工程价款的3%由中标方先行打入黄山学院的账户中，工程完成工程量的50%时，付至合同价款的30%，工程全部完工并竣工验收达到承包人承诺的质量等级、竣工资料齐备移交给发包人后付至合同价款的90%，办理备案手续且工程结算审计结束后，中标单位将审计总价的 3%汇入黄山学院账户，作为工程质量保证金（两年维保期满按规定验收通过后无息退还）后，付清到结算审计总价的 100 %。

5. 违约

5.1 违约

5.1.1双方约定的发包人其他违约责任：合同中另行约定        。

5.1.2双方约定的承包人其他违约责任：合同中另行约定        。

6. 项目经理的要求

6.1 项目经理与投标项目经理要一致，并且为本工程专职项目经理，必须参加各种例会。承包人如果更换项目经理、技术负责人必须征得发包人同意，方可更换；项目经理、技术负责人必须保证每周不少于5天常驻现场组织施工,每天在岗时间不少于8小时，项目部主要成员必须保证每周不少于6天常驻现场,每天在岗时间不少于 8 小时，项目经理、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。如项目经理和技术负责人不到位，每人每天按人民币叁佰元（￥ 300 ）在当月进度款中扣罚，同时追究违约人的违约责任，发包人有权作出任何决定，甚至有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。特殊情况下，项目经理、项目技术负责人任何一人离开现场应征得甲方代表同意。上述违约不包括发包人和监理工程师认为上述人员不适合本项目的情况。

6.2 承包人的项目经理离开现场的，须经工程师同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理的行为。

6.3 承包人更换项目经理的，应至少提前十五天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意；该行为视为违约的，承包人须支付发包人壹 万元违约金。更换后的项目经理资历、水平不得降低。

7. 分包与配合

7.1 承包人进行工程分包的，应遵守通用条款第38条的规定，发包人视其为承包人自行施工的工程；工程师对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。

7.2 发包人分包的专业工程范围如下：

（1）        无               。

（2）        无               。

7.3 发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程分包施工合同。

7.4 发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的 / %作为总承包服务配合费用，该费用仅计取税金，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：

（1）承包人承担总包责任所发生的费用。

（2）“分包工程”施工完毕总体工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量由分包人承担）。

（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。

（4）分包人使用工程的施工道路等。

（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。

（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。

（7）分包人的工程资料收集整理和移交，工程质量的检验和验收。

（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因承包人原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。

7.5 配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：

（1）         无             。

（2）         无             。

7.6 对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同分包工程；发包人给予承包人/万元作为承包人承担配合工作的配合费用，该费用仅计取税金。

8. 结算 （业主可另行规定，但不得违背国家有关规定）

8.1工程价款的结算依据《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等有关规定执行。

8.2 承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因自身原因漏项或考虑不周提出索赔。

8.3 工程结算方式：合同价加（减）经工程师签字确认的设计变更及经济签证加（减）合同范围内政策性调整。

8.4 发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的/%计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的/   %计取保管费；此费用仅计取税金。

9 其他

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签章）

年        月        日

## 目    录

一、投标函、投标函附录及投标承诺书

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、项目管理机构

五、资格审查的其它资料

六、施工组织设计

七、已标价工程量清单

说明：

1、一~五属于标函（含资格审查内容）；六为技术标内容；七为商务标内容。各投标单位参照该格式结合招标文件密封、标记条款要求制作标书。

## 一、投标函、投标函附录及投标承诺书

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以商务标中的报价作为投标报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | …… | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | …… | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | …… |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

### （三）投标承诺书

（业主单位）：

（代理机构）：

我公司自愿参加                             项目的投标，秉承招投标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺：

1、参加本项目投标的项目经理                           。

2、企业近壹年无重大工程质量问题、重大安全责任事故及因拖欠农民工工资被行业主管部门通报或处罚。

3、若我公司中标自愿接受招标人中标约谈等其他事宜。

4、在审计时，变更增加项目（无类似）的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理。

5、我公司承诺施工期间自行处理可能出现的干扰，保证顺利施工，不耽误工期。

6、我公司承诺考虑工程的地理位置，承诺文明施工，确保施工安全。

7、我公司承诺：中标后投标人必须承诺按月全额支付农民工工资，决不拖欠、克扣农民工工资。

我公司对以上承诺的真实性负责，若有虚假，愿接受招标文件中约定的投标保证金不予退还、若中标取消中标资格，并接受招标人给予我公司不良记录等处理。

特此承诺

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签章）：

年       月       日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年       月       日

## 四、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 五、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）类似项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （三）其他资格审查资料

## 六、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

## 七、已标价工程量清单